# AgentHub——AI 协作开发记录

## 1. 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AgentHub |
| 文档名称 | AgentHub——AI 协作开发记录 |
| 记录范围 | AI 协作规范、开发阶段、关键决策、验证方式、当前边界 |
| 记录原则 | 不保存完整对话记录，只沉淀可复用规范、阶段成果和可验证结论 |

## 2. 这份记录记录什么

这份文档不是聊天纪要，也不是流水账。它记录的是 AgentHub 在 AI 协作开发过程中，如何把协作规则、规格、技能卡、开发过程和验证结果逐步沉淀成一套可持续复用的工程体系。

核心关注点有四个：

• 协作如何开始，怎么定义边界。

• 开发如何分阶段推进，怎么保证每一阶段可验证。

• 哪些能力是主链路，哪些只是 mock、placeholder 或 static demo。

• 最终如何把代码、文档、验证和交付物收口到同一套事实来源。

## 3. 协作体系的事实来源

AgentHub 现在的协作体系不是单一文档，而是一个分层系统。

### 3.1 优先级与约束顺序

当文档之间出现冲突时，当前仓库采用的优先级大致是：

1. AGENTS.md

2. docs/spec/

3. docs/rules/global-rules.md

4. docs/rules/routing-rules.md

5. docs/rules/handoff-rules.md

6. docs/skills/

7. docs/collaboration/

8. docs/archive/

这意味着：先看仓库级和目录级约束，再看稳定规格，再看可复用技能卡，最后才看过程性协作记录和历史归档。

### 3.2 Spec 的作用

docs/spec/ 负责定义“什么是必须满足的规格”。

它强调：

• 规格是可执行的。

• 规格是可验收的。

• 规格不重复记录开发过程。

• 重叠规格必须说明主从关系。

• Mock、fixture、static fallback 都不能冒充生产能力。

### 3.3 Skill 的作用

docs/skills/ 负责定义“某类任务怎么做”。

它强调：

• skill 不是 spec。

• skill 不是重复定义规则。

• skill 是面向执行的动作卡。

• 每张 skill 都应当带验证命令和交付格式。

• 当任务跨越多个领域时，优先选择最接近主变更面的 skill。

### 3.4 Rules 的作用

docs/rules/ 负责定义全局约束和默认边界。

它强调：

• 所有非平凡任务都要先被整理成 Task Spec。

• 所有输出都要有明确验收标准。

• 所有高风险操作都必须经过审批和审计。

• Demo 优先展示可解释协作链路，而不是隐藏在后端的复杂实现。

### 3.5 Collaboration 的作用

docs/collaboration/ 负责沉淀 AI 协作流程、提示词模板、决策记录和阶段性开发日志。

它不保留完整对话，而是保留：

• 标准协作流程。

• Prompt template。

• 关键决策理由。

• 阶段性结果。

• 验收与演示清单。

## 4. 协作原则

在整个仓库的 AI 协作过程中，形成了几条稳定原则。

### 4.1 不把 demo 伪装成生产

默认 demo 不能依赖真实 LLM、真实云部署或多节点基础设施。

原因不是“做不到”，而是为了保证：

• 本地可重复。

• 验证可稳定。

• 边界可解释。

• 成本可控。

• 真实能力与兜底能力不会混淆。

### 4.2 Mock 必须可见

Mock、fixture 和 static preview 可以存在，但必须明确标注。

这条原则贯穿了：

• Adapter 设计。

• Artifact 输出。

• Deploy Preview。

• 文档里的验证描述。

### 4.3 先定义边界，再推进实现

仓库里很多看似“功能开发”的工作，实际上先做的是边界定义：

• 什么是主链路。

• 什么是 optional profile。

• 什么是 boundary 能力。

• 什么是历史材料。

• 什么是可以归档的旧入口。

### 4.4 以验证为收口

每个阶段都尽量对应一个明确的验证方式：

• 构建验证。

• Smoke 验证。

• Browser E2E。

• Real adapter 验证。

• JDBC / SSE / Approval / Conflict 验证。

这保证了开发记录不是“做过什么”，而是“被什么验证过”。

## 5. 开发阶段记录

下表把大量 Phase 记录收口成几个主阶段，便于阅读和交付。

| 阶段 | 关注点 | 关键产出 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档体系初始化 | 建立 spec / rules / skills / collaboration 分层 | docs/spec、docs/rules、docs/skills、docs/collaboration | 目录存在性、模板可读性 |
| 项目骨架初始化 | 前后端工程与入口 | frontend、backend、基础路由与启动入口 | 前后端构建通过 |
| 后端核心模型 | 领域对象与内存仓储 | Agent、Conversation、Message、TaskRun、Artifact、Context | 基础 API 联调 |
| Demo 主链路 | 静态 demo-task 与工作台 | demo-task、Workspace 三栏、TaskRunPanel、ArtifactPanel | Demo 主路径可见 |
| 协作显式化 | Context / Handoff / Revision / Diff | ContextSnapshot、HandoffSummary、Artifact Revision、Diff Summary | UI 可见、链路可追踪 |
| Adapter 与真实能力 | Mock、OpenAI-compatible、Codex / Claude Code | Adapter Registry、输出契约、REAL_FIRST | Adapter smoke、质量门禁 |
| 审批与审计 | 高风险操作控制 | Approval Gate、Action Audit、审计时间线 | 拒绝与回归验证 |
| Realtime 与持久化 | SSE、Control Plane、Memory/JDBC/MySQL | 实时事件、runtime config、profile 切换 | SSE / JDBC / restart verify |
| 检索与上下文 | Context Search、Memory、Pinned Context | DB-backed search、context retrieval | search / backend verify |
| 文档与交付收口 | README、产品设计、技术设计、归档 | 交付总览、最终文档、历史归档 | 文档同步与边界核对 |

## 6. 关键决策记录

### 6.1 交付物不是聊天记录

记录方式从一开始就刻意避开完整对话保存，改成“规范 + 结果 + 证据”的方式。

这样做的目的，是让文档可以在后续继续复用，而不是随着某一轮聊天结束而失去价值。

### 6.2 只保留一个当前主入口

对于重复入口、旧版本文档和阶段性材料，仓库采取了归档策略：

• 主入口只保留当前活着的版本。

• 历史版本移到 docs/archive/。

• 文档首页只保留简短索引，不继续挂长篇过程记录。

这样可以降低阅读成本，也能减少 AI 在检索时混到旧版本结论的概率。

### 6.3 真实能力与可演示能力分离

仓库把真实能力和可演示能力分开管理：

• 真实能力要过 contract、quality、build 或对应 gate。

• 可演示能力可以先用 mock 或 static demo 顶住主路径。

• 不能把 fallback 当成真实成功。

### 6.4 协作链路必须可解释

多 Agent 协作不是只看最终回答，而是要看：

• 谁被选中。

• 为什么被选中。

• 由哪个 adapter 执行。

• 何时 fallback。

• 哪一步进入审批。

• 哪一步进入 artifact。

因此仓库反复强化了 Message Stream、TaskRunPanel、Orchestrator Explain、Action Audit 和 Artifact Studio。

## 7. 主要阶段性演进

### 7.1 从文档体系到工程骨架

第一阶段先搭起来的是协作文档结构，而不是功能本身。

这个顺序很关键，因为它先定义了：

• 什么能写进 spec。

• 什么该放到 skill。

• 什么是全局规则。

• 什么只能进入归档。

随后再建立前后端工程骨架、基础路由和最小数据流。

### 7.2 从静态 demo 到主路径闭环

接着仓库建立了静态 demo-task 主链路、三栏工作台、TaskRun/Artifact 展示和上下文显式化。

这一阶段的目标不是“真实智能”，而是先让用户看到：

• 任务怎么发起。

• 多 Agent 怎么协作。

• 产物怎么出现。

• 版本怎么演进。

### 7.3 从可见协作到可控协作

后续阶段逐步引入：

• Adapter Registry。

• 真实/半真实适配器接入。

• Approval Gate。

• Action Audit。

• Realtime 状态。

• Stop / Cancel 语义。

• Conflict 与 Revision Recovery。

这一阶段的重点是让协作不只是“能跑”，而是“能解释、能审计、能回滚”。

### 7.4 从功能堆叠到产品化收口

最后的一大段工作集中在：

• Workspace 视觉和布局收敛。

• Agent Builder 产品化。

• Artifact Inspector 产品化。

• 浏览器 E2E 覆盖。

• 文档边界与归档整理。

这说明仓库已经不只是原型，而是在向交付物形态收口。

## 8. Skills 的实际分工

| skill 名称 | 主要职责 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| frontend-ui-skill | 前端页面、布局、交互与状态拆分 | Workspace、Agent Builder、Artifact Studio、视觉收敛 |
| backend-api-skill | API、服务层、领域模型与持久化 | Orchestrator、Adapter、Approval、Repository |
| adapter-cli-skill | CLI 探测、路由、fallback、适配器稳定化 | Codex / Claude Code / OpenAI-compatible 接入 |
| doc-spec-skill | 文档、规范、规则、计划整理 | spec、rules、collaboration、交付总览 |
| smoke-validation-skill | 构建、smoke、E2E、回归验证 | 主链路验证、真实适配器验证、浏览器验收 |

这些 skill 的作用不是“替代开发者判断”，而是把高频工作拆成稳定动作卡，避免每次都重新解释一遍做法。

## 9. 当前仓库沉淀出的协作成果

目前仓库已经沉淀出四类比较稳定的协作资产：

• 规格资产：定义主链路、边界和验收标准。

• 技能资产：定义不同任务类型的执行方法。

• 规则资产：定义全局约束与默认边界。

• 过程资产：记录阶段性成果、决策和验证。

这些资产共同构成了 AgentHub 的 AI 协作方法论。

## 10. 这份记录的结论

如果只用一句话概括，AgentHub 的 AI 协作开发不是“把 AI 当助手写代码”，而是“把 AI 协作本身产品化、规范化、可验证化”。

这份开发记录最终证明了三件事：

• 协作可以被拆成明确规范。

• 开发可以被拆成可验证阶段。

• 文档、代码和验证可以收口到同一套事实来源。

## 11. 建议继续配套查看

• docs/spec/README.md

• docs/skills/index.md

• docs/rules/global-rules.md

• docs/collaboration/README.md

• docs/collaboration/dev-log.md

• docs/archive/README.md

• docs/product-design.md

• docs/technical-design.md